Task sheet

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Ref.No:  Ep: Online Order Photo Printing (OOPP) | | Project title | Activity Plan Prepared By: | Date of Preparation Of Activity Plan | | | |
| Actual Start Date | Actual Days | Team Mate Names | Status |
| Sr.No | Task |
| 1 | Phân tích đề tài | OOPP | BinhPV | 8/10/2013 | 2 | QuyenDT, DungDT, NgocPT, ChinhNT | Completed |
| 2 | Thiết kế, xử lý CSDL | OOPP | ChinhNT | 10/10/2013 | 7 | BinhPV, QuyenDT |  |
| 3 | Design Client Form | OOPP | QuyenDT | 10/10/2013 | 15 | BinhPV |  |
| 4 | Design Admin Form | OOPP | BinhPV | 10/10/2013 | 15 | QuyenDT |  |
| 5 | Bind Data to Form | OOPP | BinhPV | 25/10/2013 | 5 | QuyenDT, ChinhNT |  |
| 6 | Test | OOPP | QuyenDT | 30/10/2013 | 3 | DungDT, NgocPT |  |
| 7 | Report and User guide | OOPP | NgocPT | 10/10/2013 | 15 | DungDT |  |